**АДМИНИСТРАЦИЯ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА**

### АЛТАЙСКОГО КРАЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

с. Мамонтово

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу Мамонтовского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края» |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.оВнести в муниципальную программу Мамонтовского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края», утвержденную постановлением Администрации Мамонтовского района от 13.11.2020 № 448 (в редакции от 21.01.2021 № 19; от 08.02.2023 № 40; 26.10.2023 № 420) следующие изменения:

1.1 в паспорте муниципальной программы Мамонтовского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края» пункт «Объемы финансирования программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 148914,2 тыс. рублей  из них:  из федерального бюджета – 9432,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 – 0 тыс. рублей;  2022 – 0 тыс. рублей;  2023 – 9432,1 тыс. рублей;  2024 - 0 тыс. рублей;  2025 - \*  из краевого бюджета – 102763,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 – 72116,1 тыс. рублей;  2022 – 10880,4 тыс. рублей;  2023 – 15460,8 тыс. рублей;  2024 – 4306,5 тыс. рублей;  2025 - \*  из районного бюджета – 36718,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 3729,7 тыс. руб.;  2022 год – 5552,2 тыс. руб.;  2023год - 18560,8 тыс. руб.;  2024 год – 6875,6 тыс. руб.;  2025 год - 2000,0 тыс. рублей. |

1.2. Внести дополнения и изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края» в Приложение 5 таб. 5,1, таб. 5,3, таб. 6.

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации района Семибратова А.П.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава района |  | С.А. Волчков |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Дмитрий Сергеевич Емельянов

83858322236

**5. Перечень мероприятий**

**5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры | Капиталь  ные  затраты тыс.рублей | Срок  реализации | Ожидаемые  эффекты | Срок  получения  эффекта | Простой  срок окупаемости проекта |
| 4 | Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Костин Лог | создание устойчи-  вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 55 метров | 3232,3 | 2024 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей  с. Костин Лог | 2026 | 2 |
| 9 | Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Украинка | создание устойчи-  вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 400 метров | 9818,1 | 2023 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей  с. Украинка | 2025 | 2 |
| 10 | Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Гришенское | создание устойчи-  вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 55 метров | 2 514,9 | 2023 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей  с. Гришенское | 2025 | 2 |
| 11 | Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Первомайском | создание устойчи-  вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 25 м3 | 1921,7 | 2023 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей  пос. Первомайский | 2025 | 2 |
| 12 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Травное | создание устойчи-  вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 25 м3 | 1429,0 | 2024 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей  с. Травное | 2026 | 2 |
| 13 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Островное | создание устойчи-  вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 25 м3 | 2 000,0 | 2025 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей  с. Островное | 2027 | 2 |
| 14 | Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Островное | создание устойчи-  вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 100 метров | 4 200,0 | 2025 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей  с. Островное | 2027 | 2 |
| 15 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Буканское | создание устойчи-  вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 25 м3 | 2 000,0 | 2025 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей  с. Буканское | 2027 | 1 |
| 16 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Кадниково | создание устойчи-  вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 25 м3 | 2 000,0 | 2024 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей  с. Кадниково | 2026 | 2 |
| 17 | Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Малые Бутырки | создание устойчи-  вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 30 метров | 1 516,0 | 2023 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей  с. Малые Бутырки | 2026 | 3 |
| 18 | Ремонт, приобретение оборудования, материалов для объектов водоснабжения | создание устойчи-  вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | комплекс | 1 484,0 | 2023 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей | 2025 | 22 |
|  | Итого |  |  | 32 116 |  |  |  |  |

**5.3 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание проекта | Цель проекта | Техничес  кие параметры | Капиталь  ные  затраты тыс. рублей | Срок реализации | Ожидаемые  эффекты | Срок  получения  эффекта | Простой  срок  окупаемости  проекта |
| 6 | Приобретение оборудования на котельные  (котлы, насосные группы, МКУ) | Ликвидация аварийных ситуаций | 14 котельных | 101 039,0 | 2025 | Ликвидация аварийных ситуаций | 2026 | 1 |
| 6.1 | Поставка МКУ-0,6 МВт МКОУ «Островновская СОШ» | Ликвидация аварийных ситуаций | 1 котельная | 7 482,5 | 2023 | Ликвидация аварийных ситуаций | 2025 | 2 |
| 6.2 | Подготовка объектов теплоснабжения к отопительному сезону (Котельная Костино- логовской школы, Покровской школы, Чернокурьинской школы) | Ликвидация аварийных ситуаций | 3 котельных | 3 007,9 | 2023 | Ликвидация аварийных ситуаций | 2025 | 2 |
| 6.3 | Социально - значимые объекты (приобретение дымовых труб)  Костинологовская школа,  Крестьянская школа | Ликвидация аварийных ситуаций | 2 котельные | 0,7 | 2023 | Ликвидация аварийных ситуаций | 2025 | 2 |
| 6.4 | Ремонт и замена оборудования, ремонт котельных | Ликвидация аварийных ситуаций | комплекс | 9 800,0 | 2023 | Ликвидация аварийных ситуаций | 2025 | 2 |
| 7 | Модернизация котельной № 15:  Замена котла | Замена котла БРАТСК -3М на КВм- 0,6 МВт | 0,6 МВт | 1200,0 | 2024 | Создание безаварийной работы котельной | 2024 | 1 |
| 8 | Модернизация котельной № 14:  Замена резервного котла | Монтаж котла КВм – 1,25 МВт | 1,25 МВт | 1200,0 | 2024 | Создание безаварийной работы котельной | 2024 | 1 |
| 9 | Модернизация котельной № 12:  Замена резервного котла | Монтаж котла КВм – 1,0 МВт | 1,0 МВт | 1100,0 | 2024 | Создание безаварийной работы котельной | 2024 | 1 |
| 10 | Модернизация ТС  (приобретение материалов на ремонт ТС) | Ремонт теплотрасс | 500 метров | 3000,0 | 2024 | Замена аварийного участка ТС | 2024 | 1 |
|  | Итого |  |  | 127 830,1 |  |  |  |  |

**6. Финансирование мероприятий программы по годам**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Сумма всего, в том числе: | 75 845,8 | 16 432,6 | 43453,7 | 11182,1 | 2000,0 |
| федеральные | 0 | 0 | 9432,1 | 0 | \* |
| краевые | 72 116,1 | 10 880,4 | 15460,8 | 4306,5 | \* |
| местные | 3 729,7 | 5 552,2 | 18560,8 | 6875,6 | 2000,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | \* |