УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

главы Администрации района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Кейнер

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края» за 2023 год

1. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование мероприятия | Результаты реализации мероприятия |
| 1 | Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Украинка | Работы завершены. Стоимость работ – 9 885,0 тыс. руб. |
| 2 | Поставка и монтаж оборудования в котельную №15 в с. Малые-Бутырки | Поставлено 3 котла для котельных МУП ЖКХ «Мамонтовское» на сумму 3 455,65 тыс. руб. |
| 3 | Поставка оборудования в котельную №12 в с. Мамонтово |
| 4 | Поставка оборудования в котельную №14 в с. Мамонтово |
| 5 | Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Гришенское | Работы завершены. Стоимость работ на объекте составила – 2 514,9 тыс. руб. |
| 6 | Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Первомайском | Работы завершены. Стоимость работ на объекте составила – 1 921,7 тыс. руб. |
| 7 | Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Малые Бутырки | Работы завершены. Стоимость работ на объекте составила – 1 548,8 тыс. руб. |
| 8 | Поставка МКУ-0,6 МВт МКОУ «Островновская СОШ» | Смонтирована модульная котельная МКУ-0,6 МВт для Островновской СОШ – стоимость 7 408,41 тыс. руб. |
| 9 | Подготовка объектов теплоснабжения к отопительному сезону (Котельная Костинологовской школы, Покровской школы, Чернокурьинской школы) | 3 котла (Покровская СОШ, Костинологовская СОШ, Чернокурьинская СОШ) – 3 000,0 тыс. руб. |
| 10 | Социально- значимые объекты (приобретение дымовых труб)  Костинологовская школа.  Крестьянская школа | Приобретено материалов на сумму – 395,28 тыс. руб. |

2. Сведения о выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение | | | Комментарий  (причины недостижения плана или его перевыполнение) |
| план на 2022 год | факт за 2022 год | выполне­ние, % |
| 1 | Доля потребителей в общем количестве потребителей, полностью оборудованных приборами учета электроэнергии, холодной воды и тепла, % | % | 95 | 95 | 100 |  |
| 2 | Доля бюджетных организаций, полностью оборудованных приборами учета электроэнергии, холодной воды, % | % | 95 | 95 | 100 |  |
| 3 | Доля многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами учета электроэнергии, холодной воды и тепла, % | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Полный расход энергии на обеспечение отоплением 1 кв. метра отапливаемой площади в год | кг натурального топлива | 55,7 | 55,7 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комитета Администрации Мамонтовского района по архитектуре, строительству и ЖКХ |  | Д.С. Емельянов |
|  |  |  |
| 83858322236 |  |  |